**ИЗМЕНЕНИЯ на 14.03.2013 года**

**К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ** **микрорайона «Березовый»**

**(2-12 пусковой комплекс) от 07.09.2011 года**

**г. Иркутск «14» марта 2013 года**

Нижеуказанные пункты проектной декларации микрорайона «Берёзовый» от 07.09.2011 года читать в следующей редакции:

**2.2. Сроки реализации проекта**

- 8 пусковой комплекс, этажность-3 – блок секции 39, 40, 41 – начало строительства III квартал 2012 г., окончание I квартал 2015 г.;

- 11 пусковой комплекс, этажность-3 – блок секции 50, 52 – начало строительства III квартал 2012 г., окончание I квартал 2015 г.;

**2.12. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию**

- 39, 40, 41 блок-секции (8 пусковой комплекс) – I квартал 2015 г;

- 50, 52 блок-секции (11 пусковой комплекс) – I квартал 2015 г.

Проектная декларация опубликована на сайте [http://realty.irk.ru](http://realty.irk.ru/zhilstroy/declare/).

Директор ООО «Нью-Лен-Ойл» Л. И. Красноштанова