Утверждаю:

Генеральный директор

ЗАО «Стройтранс»

_______________________А.В. Винокуров

«22» декабря 2008г.

ИЗМЕНЕНИЯ  К

ПРОЕКТНОЙ  ДЕКЛАРАЦИИ

ЗАО «СТРОЙТРАНС»

на строительство группы жилых домов в границах улиц  Депутатской  и Зверева в г. Иркутске

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

| 2.3. Сроки реализации проекта | Проект предусматривает строительство жилых домов 6 блок-секций. Этапы строительства: Подготовительные работы; земляные работы; строительно-монтажные работы; строительство наружных инженерных сетей; внутренние спец. работы (сантехнические, электромонтажные); отделочные работы - внутренние и наружные; работы по благоустройству. 1 пусковой комплекс: блок - секции 1; 2; 6: начало строительства- IV квартал 2008 года, окончание строительства IV квартал 2009 года; 2 пусковой комплекс: блок - секции 4; 5; 7: начало строительства- II квартал 2009 года, окончание строительства IV квартал 2011 года; |
| --- | --- |
| 2.10. Описание объекта в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство | Проектируемая группа жилых домов представляет собой многоквартирный жилой комплекс, состоящий из 6 блок – секций переменной этажности с нежилыми помещениями - офисами. Архитектурные решения жилых блок – секций имеют единую стилистику фасадов (лицевой кирпич). Жилые дома исполнены в монолитном железобетонном каркасе с монолитными железобетонными диафрагмами с заполнением стен из кирпича. Кровля – плоская, бесчердачная с наружным организованным водостоком. Окна из профиля ПВХ с двухкамерными стеклопакетами. |
| 2.14. Сроки реализации проекта | 1 пусковой комплекс: блок - секции 1; 2; 6: начало строительства- IV квартал 2008 года, окончание строительства IV квартал 2009 года; Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2009года; 2 пусковой комплекс: блок - секции 4; 5; 7: начало строительства- II квартал 2009 года, окончание строительства IV квартал 2011 года; Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2011года. |